Nombre del equipo:

Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo

Nombre del proyecto:

Administrador de Paraescolares

Objetivo del proyecto:

El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar una plataforma digital que facilite la gestión y administración de actividades paraescolares en la UPTrep. El sistema permitirá un registro eficiente de estudiantes, horarios, actividades y asistencia, mejorando la organización y reduciendo la carga administrativa del personal escolar.

Gerente del proyecto:

Isaac Brandon Martínez Ramírez

Participantes:

- Isaac Brandon Martínez Ramírez - Gerente del Proyecto y Backend

- Julián Mendoza Fuentes - Frontend

- José Ángel Martínez Silva - Analista de Sistemas

- Diego Fernando Vázquez Pérez - Backend y Encargado de Base de Datos

- Eduardo Endrich Hernández López - Frontend

Cronograma:

| Fase | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis de requerimientos y estudio de usuarios | 6 de septiembre | 20 de septiembre | --- |
| 1ra Entrega | Informe inicial: Requerimientos y Prototipo básico | 23 de septiembre | 26 de septiembre | 1ra Entrega |
| Fase 2 | Diseño y planificación del sistema | 21 de septiembre | 10 de octubre | --- |
| 2da Entrega | Prototipo funcional y documentación del diseño | 15 de octubre | 17 de octubre | 2da Entrega |
| Fase 3 | Desarrollo y programación de la plataforma | 11 de octubre | 31 de octubre | --- |
| Fase 4 | Pruebas del sistema y ajustes | 1 de noviembre | 10 de noviembre | --- |
| 3ra Entrega | Versión casi final con pruebas y resultados | 13 de noviembre | 15 de noviembre | 3ra Entrega |
| Fase 5 | Implementación, capacitación y seguimiento | 16 de noviembre | 29 de noviembre | Final |
| Entrega Final | Informe final y entrega del sistema completo | --- | 29 de noviembre | Final |

Beneficios del proyecto:

- Mejora en la organización y control de actividades paraescolares.

- Reducción del tiempo dedicado a la administración manual de los programas.

- Acceso fácil a la información para estudiantes, padres y docentes.

- Automatización de la asistencia y generación de reportes.

Riesgos del proyecto:

- Problemas técnicos que retrasen el desarrollo del software.

- Resistencia de los usuarios a adaptarse al nuevo sistema.

- Posibles problemas de seguridad y privacidad de los datos.